### Aktivitäten
Ein Prozess besteht aus einer Folge von Aktivitäten die in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet werden. Ein Prozess kann nur dann weiterlaufen, wenn eine Aktivität abgeschlossen ist. Eine Aktivität besteht dabei aus einer oder mehreren Aufgabe die alle erledigt werden müssen bevor die Aktivität als erledigt angesehen werden kann. Siehe Aufbau eines Prozesses.
Eine Aktivität kann mehrere Aufgaben enthalten und wird angestoßen, sobald der Prozessverlauf die Aktivität erreicht.
Alle Aktivitäten werden im Processmanager Client in einer Liste angezeigt sobald eine Instanz ausgewählt worden ist.

Welche Informationen in dieser Liste dargestellt werden sollen, kann beliebig konfiguriert werden.
Element	Beschreibung
1	Name der Aktivität
2	Zeitpunkt zu welchem die Aktivität begonnen hat
3	Über dieses Symbol erreicht man direkt das Menü in welchem Dokumente hochgeladen werden können, bzw. bereits hochgeladene Dokumente betrachtet werden können. Ist das Symbol farblich ausgefüllt sind hochgeladene Dokumente vorhanden.
4	Über dieses Symbol erreicht man direkt das Menü in welchem Notizen hinzugefügt werden können, bzw. bereits hinzugefügte Notizen betrachtet werden können. Ist das Symbol farblich ausgefüllt so sind Notizen hinterlegt.
5	Hier wird angezeigt wie viele Aufgabe in der ausgewählten Aktivität vorhanden sind und wie viele von diesen schon erledigt worden sind.
6	Hier wird die späteste Endzeit (SEZ) für diese Aktivität angegeben. Siehe CPM.
7	Hier wird über das Ampelsymbol Auskunft darüber gegeben wie Aktivität im Zeitplan liegt. CPM.